**变更请求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更文档名称：需求规格说明书 | | | | | 文档版本：V1.0 | | |
| 申请人：桂钰坤 | | | | | 申请日期：2017年5月25日星期四 | | |
| **变更描述** | | | | | | | |
| 编号 | 变更范围(全局或局部，如页码、标号等) | 变更原因 | 怎样变更 | | | | |
| 1 | 全局 | 网页开发进度较缓慢，申请延期至6月3日 | 将项目开发计划中相应项目延期，并在redmine中调整截止时间 | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
| （以上部分由变更申请人填写） | | | | | | | |
| **受影响的文档** | | | | | | | |
| 编号 | 受影响文档名称 | 受影响的内容 | | | | 怎样解决 | |
| 1 | 项目开发计划 | 项目计划里程碑 | | | | 根据延期时间修改相应里程碑 | |
|  |  |  | | | |  | |
| 3 |  |  | | | |  | |
| 4 |  |  | | | |  | |
| **申请批复** | | | | | | | |
| 1. ■ 接受变更请求 2. □ 拒绝变更请求   拒绝原因：    CCB或项目负责人签名：  批复日期： | | | | | | | |
| **变更追踪** | | | | | | | |
| 编号 | 执行人 | 完成时间 | | 确认人 | | | 确认签字 |
|  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
| CCB主席或项目负责人签名：  审批日期： | | | | | | | |