**项目周报**

**第二周**

完成的任务：

1. **由刘斌添加redmine作为项目管理的工具并且在redmine上发布任务的分配，redmine的地址为：http://binliu.me:28505/redmine；**
2. **由赵蔚成在5月12日完成《需求规格说明书》的1.0版本并提交  
   git仓库中；**
3. **高凯辉，桂钰坤，丹曾晋美5月13日完成《概要设计说明书》的1.0版本并提交git仓库中；**
4. **由赵蔚成，林稻京，裴明哲5月18日完成《详细设计说明书》的1.0版本并提交git仓库中；**

**5. 由马鑫宇，李斌斌于5月14日完成《数据库设计》的1.0版本并提交git仓库中；**

**6. 由李斌斌5月15日完成变更申请单设计；**

**7. 小组例会**

7.1 第三次会议

时间：2016年5月12日9:50-10:20

地点：信教2006

参会人员：9人

缺勤人员：林稻京，李启可

会议事项：

1. 由刘斌介绍了redmine工具的使用；

2. 小组成员通过了需求规则说明书的审核

2. 确定了当前开任务分配和负责人员：

概要设计说明书编写：高凯辉，桂钰坤，丹曾晋美

详细设计说明编写：赵蔚成，林稻京，裴明哲

数据库设计：马鑫宇，李斌斌

3. 确定下一周的计划：进行设计文档的编写

7.2 第四次会议

时间：2016年5月17日11:25-12:00

地点：信教2006

参会人员：11人

缺勤人员：无

会议事项：

1. 小组成员汇报目前任务的进度；概要设计说明说和数据库设计如期完成，详细设计说明书即将完成；

2. 审核目前提交的文档：《概要设计说明书》和《数据库设计》，由马鑫宇提出了数据库设计中有一些表述不当之处，予以修改；概要设计说明说通过审核；

3. 确定了当前开任务分配和负责人员：

详细设计说明编写：赵蔚成，林稻京，裴明哲

UI设计：高凯辉，桂钰坤，丹增晋美

测试计划编写：裴明哲