**项目周报**

**第六周**

完成的任务:

1. 刘斌完成了对开发计划的修改
2. 李斌斌完成了工具分享coding的ppt上传至git中
3. 老师于5月31日发起需求变更,要求企业用户第一个月每半个月提交一次报表,之后每个月提交一次报表。由李斌斌提交需求变更申请表，刘斌审核通过，确认需要变更需求规格说明书，概要设计说明书，详细设计说明书，数据库和网页端的实现。将任务分发至各具体负责人：

需求规格说明书变更：赵蔚成

概要设计说明书变更：林稻京

详细设计说明书变更：李启可

网页端变更：高凯辉、桂钰坤、单增晋美

数据库设计变更：李斌斌

4第七次例会

时间：2017年6月1日  
主持人：刘斌  
记录员：李斌斌  
参与人：成员全部参加  
内容：

1、由李斌斌分享了关于工具coding的介绍  
2、上次任务完成情况汇报：  
①网页实现部分完成了企业信息管理功能。  
②前端与数据库连接尚未完成；  
3、任务安排：  
①甲方提出需求变更——要求企业用户第一个月每半个月提交一次报表,之后每个月提交一次报表

②提出变更申请表——李斌斌  
③修改需求规格说明书——赵蔚成  
④修改概要设计规格说明书——林韬京  
⑤修改详细设计规格说明书——李启可  
⑥修改网页实现——高凯辉、桂钰坤、单增晋美  
⑦配合前端组将网页链接到数据库——谢小山