**项目周报**

**第三周**

完成的任务:

1. 由裴明哲5月20日完成测试计划并提交git仓库中
2. 由李启可、林稻京、李斌斌、谢小山5月18日完成数据库的实现，将.sql文件上传至git中
3. 老师于5月24日发起需求变更，由李斌斌提交需求变更申请表，刘斌审核通过，确认需要变更需求规格说明书，概要设计说明书，详细设计说明书，数据库设计和网页端的实现，将任务分发至具体负责人：

需求规格说明书变更：赵蔚成

概要设计说明书变更：林稻京

详细设计说明书变更：李启可

网页端变更：高凯辉、桂钰坤、单增晋美

数据库设计变更：李斌斌

4第五次例会

时间：2017年5月24日  
主持人：刘斌  
记录员：李斌斌  
参与人：马鑫宇出国比赛，其余成员全部参加  
内容：  
1、上次任务完成情况汇报：  
①基本表创建完毕，数据库搭建完成  
②测试计划已提交并审核  
③界面实现已完成  
2、任务安排：  
①甲方提出需求变更——具体数据由市级统计汇总，之后再将统计结果提交到省部  
②提出变更申请表——李斌斌  
③修改需求规格说明书——赵蔚成  
④修改概要设计规格说明书——林韬京  
⑤修改详细设计规格说明书——李启可  
⑥修改网页实现——高凯辉、桂钰坤、单增晋美  
⑦配合前端组将网页链接到数据库——谢小山